凤庆县自查自验情况表

自查自验组织单位：凤庆县人民政府 验收日期：2024年11月28日

问题名称	编号D3YN202405180036举报内容为：临沧市云县－凤庆县兴街村云雅公路、头石路、101乡道沿线遍布砂石料场，路面破损，扬尘污染严重。	问题类型	立行立改类 (
定期整改类 (
整改方案

编制情况	是( 否(	编制单位	凤庆县交通运输局	组织

审核单位	凤庆县人民政府
计划

整改目标	完成破损路面修缮，落实扬尘污染防治措施，有效降低扬尘污染	整改目标

完成情况	立行立改并长期坚持
整改措施
措施1：由县交通运输局负责，及时组织力量，对凤庆县云雅公路（兴街村）沿线塌方、落石、落土路段进行全面清理保洁，有效减少和降低扬尘污染。	责任单位	凤庆县交通运输局	整改时限	2024年5月22日前	完成情况	规定时限完成 (
其他情况：
措施2：由县水务局负责，雪山镇配合，组织工作力量，对云雅公路（兴街村）沿线2个砂石料临时堆放点严格监管督导和科学指导，采取砂袋围挡、覆盖等方式，确保砂石料临时堆放点管理规范，降低扬尘污染。	责任单位	凤庆县水务局、雪山镇人民政府	整改时限	2024年5月22日前	完成情况	规定时限完成 (
其他情况：
措施3：由雪山镇人民政府和县交运局、县公安局协同负责，组建工作专班对镇域内和过境砂石料运输车辆未采取洒水、覆盖、密闭等不规范行为进行集中整治。同时，常态化开展好人居环境和路域环境巡查整治。	责任单位	雪山镇人民政府、县交通运输局、县公安局	整改时限	2024年5月22日前	完成情况	规定时限完成 (
其他情况：
措施4：督促云雅线施工单位在施工过程中，严格落实“六个百分百”和“六个不准”施工要求，并督促施工单位严格落实各类环境保护及污染防治措施。	责任单位	凤庆县交通运输局	整改时限	2024年5月22日前	完成情况	规定时限完成 (
其他情况：
环境违法

行为查处	是( 否(	责任单位
办理情况
责任追究	是□ 否(	责任单位
办理情况
信息公开	是( 否□	信息公开

链接	http://www.ynfq.gov.cn/info/1612/22405.htm
群众满意

度调查	是( 否□	责任单位	凤庆县交通运输局	调查情况	问卷调查20份，收回20份，满意率100%
自查自验结论及签字	经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。